№775 от 18.04.2011г. Об утверждении Плана дорожных работ на 2011 год по городу Железногорску  Курской области.

          Руководствуясь Федеральным   законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, и в целях улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  и тротуаров  города  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План дорожных работ на 2011 год по городу Железногорску Курской  согласно  приложению.

2. Начальнику управления финансов администрации города Железногорска Стекачеву В.И. производить  выделение соответствующих средств на финансирование мероприятий по реализации Плана в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на эти цели. 

3. Назначить уполномоченным лицом от муниципального образования «город Железногорск» Курской области ответственным за предоставление документации на Отбор и реализацию мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения начальника управления городского хозяйства  администрации города Железногорска Быканова Д.А.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Железногорска  Клычкова Ф.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                           В.В.Сергиенко  

Ковалева М.Д.

30242 

	                                          
	                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение: 

	
	                                                                                                                                                                       к постановлению администрации города Железногорска
	

	
	                                                                                                                                                                                           от 18.04.2011г.  № 775
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	План дорожных работ на 2011 год по городу Железногорску Курской области
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объектов, районов
	Мощность м2/км
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ
	Объем работ на 2011 год (тыс. руб.)
	в том числе 
	Ввод в действие мощностей
	Стоимость всего
	е
	
	

	
	
	
	
	
	 областной бюджет (план)
	городской бюджет
	тыс.м2/км дороги, тротуары
	п.м мостов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	( тыс. руб.)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	8
	9
	10
	11
	12
	 
	21
	
	

	 
	Всего:
	 
	 
	39 896,01
	28 147,51
	11 746,00
	55,4/15,3
	148,96
	39 896,01
	 
	
	

	строительство
	
	

	 
	СМР всего:                           в том числе 
	 
	 
	17 389,80
	15 395,80
	1 191,50
	0,4
	 
	17 389,80
	 
	
	

	1
	Строительство автомобильной дороги к п. Разветье с искусственными сооружениями ПК4+70-ПК8+00 в г. Железногорске Курской области 
	0,4 км
	2011
	17 389,80
	15395,8
	1 191,50
	0,4
	 
	17389,8
	 
	
	

	Ремонт автомобильных дорог и тротуаров
	
	

	 
	СМР всего:                           в том числе 
	 
	 
	16 030,49
	12 751,71
	3 278,78
	 
	 
	16 030,49
	 
	
	

	2
	Ремонт автомобильной дороги № 56 общего пользования местного значения
	16640 м2
	2011
	6 463,60
	6 140,42
	323,18
	16640 м2
	 
	6 463,60
	 
	
	

	3
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования  местного значения проезд Черняховского
	1760 м2
	2011
	683,10
	648.95
	34,14
	1760 м2
	 
	683,10
	 
	
	

	4
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Заводскому проезду
	6048 м2
	2011
	2 349,30
	2 231,84
	117,46
	6048 м2
	 
	2 349,30
	 
	
	

	5
	восстановление несущей способности тротуаров по ул.Ленина и в парке им.Никитина
	5500 м2
	2011
	5 754,00
	3 000,00
	2 754,00
	5500 м2
	 
	5 754,00
	 
	
	

	6
	Ремонт внутриквартиального тротуара в микрорайоне №2
	1020 м2
	2011
	343,2
	323,2
	20
	1020 м2
	 
	343,2
	 
	
	

	7
	Ремонт внутриквартпльного  тротуара в микрорайоне №9
	1300 м2
	2011
	437,30
	407,3
	30,00
	1300 м2
	 
	437,30
	 
	
	

	Содержание 
	
	

	 
	Всего 
	 
	 
	6 475,72
	              -    
	6 475,72
	 
	 
	6 475,72
	 
	
	

	8
	Восстановление изношенных слоев дорожных покрытий на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог общего пользования  местного значения
	11500м2
	2011
	5 285,92
	0
	5 285,92
	11500м2
	 
	5 285,92
	 
	
	

	9
	восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием
	11600 м2
	2011
	1 189,30
	0
	1 189,30
	11600 м2
	 
	1 189,30
	 
	
	

	10
	прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации
	14,9 км
	2011
	0,5
	0
	0,5
	14,9 км
	 
	0,5
	 
	
	


