# Приложение №2

к распоряжению администрации

города Железногорска

от 12.04.2012г. № 450

# Извещение

# об открытом конкурсе на право заключения инвестиционного контракта 
на капитальный ремонт и реконструкцию общежития,

# расположенного по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1

Администрация города Железногорска (Организатор конкурса) проводит открытый конкурс на право заключения инвестиционного контракта на капитальный ремонт и реконструкцию общежития, расположенного по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1.

Почтовый адрес (адрес места нахождения) Организатора конкурса - 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.

Адрес электронной почты - umi@fecity.ru . Номер контактного телефона– 8 (47148) 2-40-64.

Наименование и характеристика объекта: Встроенное помещение (общежитие), назначение: жилое, площадь 1236,9 кв.м, номера комнат на поэтажном плане: 1 этаж №№1-42, 2 этаж №№1-42, 3 этаж №№1-42, подвал №№1-2. Рыночная стоимость согласно отчёту об оценке рыночной стоимости встроенного помещения (общежития) №170 от 03 апреля 2012 года, составляет 3 222 042,80 рублей (в том числе НДС 491 498,05 рублей).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 2-х рабочих дней со дня  получения соответствующего заявления. Конкурсная документация выдается по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 20 апреля 2012 года по 17 мая 2012 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени (ежедневно, за исключением выходных дней).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 20 апреля 2012 по 21 мая 2012 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени (ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней).

Место, дата и время проведения конкурса –22 мая 2012 года в 10-00 часов по московскому времени, по адресу: 307170, Курская обл., г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб.102.

Основные условия инвестиционного контракта:

- срок ввода Объекта в эксплуатацию – не позднее октября 2012 г.;

- жилая площадь, подлежащая передаче в муниципальную собственность города Железногорска после реконструкции Объекта, – не менее 315 кв.м.

- рыночная стоимость жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность по результатам реализации инвестиционного проекта, не может составлять менее рыночной стоимости объекта инвестирования до его капитального ремонта и реконструкции.

Обязательные требования к участникам конкурса, установленные Организатором конкурса:

- отсутствие действующих решений уполномоченных органов о начале ликвидации, признании банкротом, административном приостановлении деятельности участника;

- отсутствие у участника просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;

- наличие опыта работы в области строительства не менее 5 лет,

- наличие опыта по строительству объектов площадью не менее 1000 кв. м.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе:

1. Заявка по установленной форме.

2. Сведения об участнике, подавшем заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по установленной форме.

3. Выписка или нотариально заверенная копия такой выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), либо выписка или нотариально заверенная копия такой выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

4. Нотариально заверенные копии устава, учредительного договора (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (доверенность, приказ), должным образом оформленный и свидетельствующий о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника.

6. Копии бухгалтерских балансов за два последних года и на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой налоговой инспекции.

7. Справка из налоговых органов об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, выданная не позднее чем за 3 месяца до дня проведения конкурса.

8. Заверенная копия лицензии на выполнение строительно-монтажных работ.

9. Документы, подтверждающие наличие опыта работы в области строительства не менее 5 лет, а также наличие опыта по строительству объектов площадью не менее 1000 кв. м. (договоры, акты выполненных работ).

10. Конкурсное предложение по установленной форме.

11. Документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Заявка и предложение по критериям конкурса должны быть подписаны одним и тем же полномочным представителем участника конкурса, подписи заверены печатью либо нотариально. Полномочия представителя подтверждаются прилагаемой заверенной копией акта о назначении (избрании) на должность руководителя юридического лица со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установленном порядке.

Предложение по критериям конкурса представляются запечатанными в отдельном конверте с заклеенными бумагой местами склейки, подписанными тем же лицом, что и предложение. Подписи должны быть заверены печатью. Цифры в предложении по критериям конкурса заполняются в печатном виде и дублируются прописью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются. Несоответствие документов предъявленным требованиям влечет признание их Комиссией недействительными и основанием для отклонения претендента от участия в конкурсе.

Заявки, поданные с опозданием установленного срока, не рассматриваются.

Условия о задатке: до подачи заявки на участие в аукционе претендент вносит задаток в размере 30 000 рублей.

Реквизиты для внесения задатка:

УФК по Курской области (Администрация города Железногорска)

ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области

р/сч 40302810238073000073

л/сч 05443008060

ИНН: 	4633006046

КПП:  	463301001

БИК:	043807001

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса  Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток возвращается участникам конкурса в сроки, установленные конкурсной документацией.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер..

Срок заключения инвестиционного контракта: в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Ознакомление претендентов с конкурсной документацией, формами заявки, сведений об участнике, конкурсного предложения, инвестиционного контракта, иной информацией, касающейся конкурса, осуществляется по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219. Контактный телефон: (47148) 2-40-64. Факс: (47148) 2-62-18.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация– feradmin.rkursk.ru.

# Приложение №3

к распоряжению администрации

города Железногорска

от 12.04.2012г. № 450

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения инвестиционного контракта на капитальный ремонт и реконструкцию общежития, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Пионерская, 1

Условия проведения конкурса

### 1. Общие сведения

#### 1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о проведении конкурсов на право инвестирования строительства и реконструкции объектов на территории города Железногорска, утвержденным Постановлением администрации города Железногорска №809 от 12.05.2008.

#### 1.2. Информация о конкурсе

1.2.1. Администрация города Железногорска проводит открытый конкурс на право заключения инвестиционного контракта на капитальный ремонт и реконструкцию общежития, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Пионерская, 1.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 20 апреля 2012 по 21 мая 2012 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени (ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней).

Место, дата и время проведения конкурса – 22 мая 2012 года в 10-00 часов по московскому времени, по адресу: 307170, Курская обл., г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб.102.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 30 000 рублей (НДС не облагается).

1.2.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и выбор победителя осуществляются специально созданной комиссией (далее - Комиссия).

1.2.3. Официальным печатным изданием для опубликования информации о конкурсе определена газета «Железногорские новости», официальным сайтом - сайт Администрации города Железногорска.

1.2.4. Участник конкурса (далее - участник) вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (далее - заявка).

#### 1.3. Предмет конкурса

1.3.1. Обязательными условиями инвестиционного контракта являются:

- передача в муниципальную собственность города Железногорска жилых помещений, площадь которых составляет не менее 315 кв.м. При этом рыночная стоимость жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность, не может составлять менее рыночной стоимости инвестиционного объекта переда началом работ по капитальному ремонту и реконструкции;

- срок сдачи инвестиционного объекта в эксплуатацию - не позднее октября 2012г.

1.3.2. Рыночная стоимость общежития, расположенного по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1, согласно отчёту об оценке рыночной стоимости встроенного помещения (общежития) №170 от 03 апреля 2012 года, составляет 3 222 042,80 рублей (в том числе НДС 491 498,05 рублей).

#### 1.4. Требования к участникам конкурса

1.4.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.4.2. К участнику устанавливаются следующие обязательные требования:

- отсутствие решения уполномоченного органа о проведении в отношении участника - юридического лица процедуры ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие постановлений о приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- опыт работы в области строительства не менее 5 лет.

- опыт по строительству объектов площадью не менее 1000 кв. м.

#### 1.5. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.5.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Организатор конкурса не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается конкурс.

### 2. Конкурсная документация

#### 2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также дополнения, вносимые в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела.

| № раздела | Содержание конкурсной документации |
| --- | --- |
| 1. | Условия проведения конкурса |
| 2. | Образцы форм для заполнения участниками конкурса: |
|  | заявка на участие в конкурсе |
|  | сведения об участнике конкурса |
|  | конкурсное предложение |
|  | извещение об отзыве |
|  | доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника конкурса |
| 3. | Проект контракта |

2.1.2. Конкурсная документация выдается по указанному в информационном сообщении адресу. Срок приема документов определяется (фиксируется) по дате их фактической доставки, указываемой в расписке.

2.1.3. Секретарь Комиссии регистрирует переданную документацию в журнале поступивших заявок, выдает участнику конкурса расписку о принятых документах с указанием регистрируемого номера.

2.1.4. Участник должен изучить конкурсную документацию, включая все приложения. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является основанием отклонения заявки участника.

#### 2.2. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.2.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.2.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются, в течение одного дня размещаются в сети «Интернет» в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

### 3. Требования к содержанию документов, входящих

в состав заявки на участие в конкурсе

3.1. Заявка, которую представляет участник, должна быть подготовлена по форме согласно приложению №1 к настоящей конкурсной документации и содержать следующее:

а) сведения и документы об участнике, подавшем заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме согласно приложению №2 к настоящей конкурсной документации;

б) выписка или нотариально заверенная копия такой выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), либо выписка или нотариально заверенная копия такой выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) нотариально заверенные копии устава, учредительного договора (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (доверенность, приказ), должным образом оформленный и свидетельствующий о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника.

д) копии бухгалтерских балансов за два последних года и на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой налоговой инспекции;

е) справку из налоговых органов об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, выданную не позднее чем за 3 месяца до дня проведения конкурса;

ж) заверенную копию лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;

з) документы, подтверждающие наличие опыта работы в области строительства не менее 5 лет, а также наличие опыта по строительству объектов площадью не менее 1000 кв. м. (договоры, акты выполненных работ);

и) конкурсное предложение по форме согласно приложению №3 к настоящей конкурсной документации

к) документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

3.2. Заявка и предложение по критериям конкурса должны быть подписаны одним и тем же полномочным представителем участника конкурса, подписи заверены печатью либо нотариально. Полномочия представителя подтверждаются прилагаемой заверенной копией акта о назначении (избрании) на должность руководителя юридического лица со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установленном порядке.

Предложение по критериям конкурса представляются запечатанными в отдельном конверте с заклеенными бумагой местами склейки, подписанными тем же лицом, что и предложение. Подписи должны быть заверены печатью. Цифры в предложении по критериям конкурса заполняются в печатном виде и дублируются прописью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются. Несоответствие документов предъявленным требованиям влечет признание их Комиссией недействительными и основанием для отклонения претендента от участия в конкурсе.

3.3. Заявки, поданные с опозданием установленного срока, не рассматриваются.

### 4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.1. При проведении конкурса устанавливается обеспечение заявки в размере 30 000 рублей.

4.2. Средства в качестве обеспечения заявки вносятся на счёт, имеющий следующие реквизиты:

УФК по Курской области (Администрация города Железногорска)

ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области

р/сч 40302810238073000073

л/сч 05443008060

ИНН 4633006046

КПП 463301001

БИК 043807001

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

4.3. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинальное платежное поручение. В случае перевода денежных средств при помощи системы «банк – клиент», прикладывается оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.4. Заявка, не сопровождаемая установленным обеспечением, не рассматривается.

4.5. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Администрацией города Железногорска решения об отказе от проведения конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником заявки в установленные сроки;

в) в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с участником, подавшим единственную заявку, которая полностью соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии об определении победителя - участникам, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии - участникам, не допущенным к участию в конкурсе;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии - участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

ж) участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

з) победителю конкурса - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

4.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, могут быть удержаны в следующих случаях:

- уклонения победителя конкурса от заключения контракта;

- уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения контракта.

### 5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

и допуск к участию в конкурсе

5.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

5.2. Участник не допускается к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о работах, на выполнение которых проводится конкурс;

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки;

- несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе в случае:

а) несоответствия заявки форме конкурсной документации и (или) отсутствия в её содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

б) если документы не подписаны должным образом.

5.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, невыполнения условий, установленных п.1.4.2. конкурсной документации, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

5.5. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

### 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок отражаются Комиссией в протоколе.

6.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий контракта в соответствии со следующими критериями:

| Дата ввода реконструированного объекта в эксплуатацию в октябре 2012г. За каждый месяц, на который сокращается срок реализации инвестиционного проекта | 20 баллов 2 балла |
| --- | --- |
| Жилая площадь, подлежащая передаче в муниципальную собственность города Железногорска после реконструкции Объекта в размере 315 кв.м. за каждые дополнительные 20 кв. м | 20 баллов 2 балла |

### 7. Определение победителя конкурса и извещение о результатах

7.1. Процедура определения победителя конкурса проводится в назначенный день и час путём проведения заседания Комиссии в присутствии участников конкурса (или их уполномоченных представителей по доверенности).

7.2. На заседании рассматриваются представленные секретарем документы и вскрываются конверты с поступившими заявками. Составляется протокол, в котором фиксируются наименования участников, их адреса и поступившие заявки с предложениями. Участники, предложения которых не отвечают условиям проведения конкурса, указываются в протоколе отдельно и их предложения не рассматриваются.

7.3. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не менее двух претендентов.

7.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок Комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается по результатам закрытого голосования членов Комиссии. Результаты голосования заносятся в протокол. При этом членами Комиссии оцениваются содержащиеся в заявке сведения об опыте работы участника и параметрах инвестиционного объекта после проведения реконструкции.

7.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

7.6. Решение о победителе оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок, который подписывается членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии. Члены Комиссии, которые не согласны с решением, вправе изложить в письменном виде особое мнение.

Решение утверждается открытым голосованием членов Комиссии.

7.7. В протоколе указываются:

- список членов Комиссии - участников заседания;

- наименование, адрес и основные характеристики инвестиционного объекта;

- наименования и адреса участников конкурса;

- предложения участников конкурса;

- результаты голосования по рассмотрению конкурсных предложений;

- иные обстоятельства по ходу заседания, требующие отражения в протоколе;

- победитель конкурса и участник конкурса, предложивший лучшие условия после победителя, с занесением в протокол их юридических адресов и иных реквизитов.

В течение пяти дней победителю направляется выписка из протокола заседания Комиссии о признании его победителем и проект контракта.

7.8. В случае, если после объявления победителя конкурса организатору конкурса станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

7.9. Если в Комиссию не поступило ни одного предложения, отвечающего условиям конкурса, составляется протокол о признании конкурса несостоявшимся.

7.10. Если поступило одно предложение, и оно отвечает условиям конкурса, инвестиционный контракт заключается с единственным участником конкурса.

### 8. Заключение контракта

8.1. Срок заключения контракта

8.1.1. Контракт между победителем конкурса и Администрацией города Железногорска должен быть заключен в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

8.1.2. В случае если победитель конкурса в указанный срок не представит организатору конкурса подписанный контракт, он считается уклонившимся от подписания контракта и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Приложение №1 к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на право

заключения инвестиционного контракта на капитальный

ремонт и реконструкцию общежития, расположенного

по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1

На бланке

(для юридического лица)

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения

инвестиционного контракта на капитальный ремонт и реконструкцию общежития,

расположенного по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения инвестиционного контракта, а также законодательство и нормативные правовые акты, регулирующие данные отношения,

_______________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

в лице  ___________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О., Ф.И.О. ответственного лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении

_______________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании  участника банкротом и об открытии конкурсного производства, его деятельность не приостановлена, а также что просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды отсутствует.

3. Настоящей заявкой подтверждаю, что:

- опыт работы ___________________________ в области строительства превышает 5 лет и составляет  _______________________.

- _______________________________ осуществляет деятельность на основании лицензии ______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- ___________________________ имеет опыт по строительству объектов площадью не менее 1000 кв. м., что подтверждается _______________________________________________________________________.

4. Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.

5. Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус предложения со сроком действия до завершения процедуры проведения открытого конкурса.

6. В случае, если предложения ___________________________ будут признаны лучшими, ________________________берет на себя обязательства подписать инвестиционный контракт с Администрацией города Железногорска в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями предложений _____________________________ в течение 10 дней со дня подписания протокола заседания комиссии о признании победителем.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления __________________________ по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса _________________________ уполномочен __________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника - участника конкурса)

Все сведения о проведении конкурса прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса _____________________:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

телефон: ________________, факс: _________________.

9. Корреспонденцию в адрес _________________________ просим направлять по адресу:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.

Руководитель

____________________                                      _________________

(Ф.И.О.)		                                                   (подпись)

Главный бухгалтер

___________________                                        ________________

(Ф.И.О.)                                                                    (подпись)

М.П.

Приложение №2 к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на право

заключения инвестиционного контракта на капитальный

ремонт и реконструкцию общежития, расположенного

по адресу: Курская область,   г. Железногорск, ул. Пионерская, 1

## Сведения об участнике конкурса

| N п/п | Наименование | Сведения заполняются участником конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименование участника конкурса (юридического лица), сведения об организационно-правовой форме |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 3. | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество участника конкурса (физическое лицо) |  |
| 5. | Паспортные данные участника конкурса (физическое лицо) |  |
| 6. | Сведения о месте жительства участника конкурса (физическое лицо) |  |
| 7. | Контактные телефоны |  |

Мы (я), нижеподписавшиеся(йся), заверяем(ю)  правильность всех  данных, указанных в сведениях.

Руководитель

____________________                                      _________________

(ответственное лицо)                                              (подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

___________________                                        ________________

(Ф.И.О.)                                                                     (подпись)

м.п.

Приложение №3 к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на право

заключения инвестиционного контракта на капитальный

ремонт и реконструкцию общежития, расположенного

по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1

На бланке

(для юридического лица)

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Исполняя обязательства _______________________ и изучив конкурсную документацию

на право заключения инвестиционного контракта,

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

согласны(сен) осуществить капитальный ремонт и реконструкцию общежития, расположенного по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1, в соответствии с  требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены в настоящем предложении:

| Срок ввода Объекта в эксплуатацию |  |
| --- | --- |
| Параметры объекта после проведения реконструкции |  |
| Площадь жилой площади помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность города Железногорска |  |

2. Мы (я) ознакомлены(н) с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

Руководитель

(ответственное лицо)

____________________                                      _________________

(Ф.И.О.)			                               (подпись)

М.П.

Приложение №4 к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на право

заключения инвестиционного контракта на капитальный

ремонт и реконструкцию общежития, расположенного

по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1

На бланке

(для юридического лица)

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ N ___

г. _______________

_____________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

доверяет

__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт    серии ___________________ N ___________________________,   выдан

___________________________________________________________________________

__________ "__" ________ _____ года

представлять                                                       интересы

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

на открытом конкурсе на право заключения инвестиционного контракта на капитальный ремонт и реконструкцию общежития, расположенного по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1, с  Администрацией города Железногорска, в  том числе подписывать, подавать и получать любые  документы и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _____________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)

______________________________. удостоверяю

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по "__" ________ 20__ года.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника конкурса _______________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

# Приложение №4

к распоряжению администрации

города Железногорска

от 12.04.2012г. №_450

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ №___

г. Железногорск               					                "__" ___________ 2012 г.

Администрация города Железногорска от имени муниципального образования «город Железногорск» Курской области в лице главы города Железногорска Солнцева Виктора Ивановича, действующего на основании Устава города Железногорска Курской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ______________________________________________, в лице __________________________________,

(наименование организации - инвестора)

действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей Контракта применяются следующие определения:

1.1. Инвестиционный проект - совокупность организационно-технических мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции инвестиционного объекта с использованием вложений привлекаемого капитала (инвестиций) из различных источников в форме проведения предпроектных, проектных, подготовительных, строительных (ремонтных), пусконаладочных работ, работ, связанных с вводом объекта в эксплуатацию, и оформления имущественных прав.

1.2. Инвестиционный объект (Объект) - встроенное помещение (общежитие), расположенное по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1, на реконструкцию которого Инвестор направляет собственные и (или) привлеченные средства в рамках реализации инвестиционного проекта.

1.3. Инвестор - лицо, наделенное в соответствии с действующим законодательством правами на реконструкцию инвестиционного объекта, которое направляет собственные и/или привлеченные средства на реализацию инвестиционного проекта.

1.4. Распорядительный документ - правовой акт должностного лица или органа местного самоуправления муниципального образования «город Железногорск» Курской области, который является основанием для проектирования и строительства инвестиционного объекта и иной деятельности, предусмотренной условиями Контракта.

### 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Предметом Контракта является реализация инвестиционного проекта, по капитальному ремонту и реконструкции встроенного помещения (общежития), расположенного по адресу: Курская область,  г. Железногорск, ул. Пионерская, 1.

2.2. В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных (привлеченных) средств произвести капитальный ремонт и реконструкцию Объекта.

Срок ввода Объекта в эксплуатацию - _________________ 2012 года.

2.3. Категория земельного участка и вид разрешенного использования, на котором расположен объект инвестирования, соответствует жилой застройке.

### 3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СТОРОН

3.1. Соотношение раздела имущества по итогам реализации Контракта устанавливается между Сторонами в пропорции:

Администрации:

- ____ кв. м общей полезной площади, в том числе жилой – _____ кв.м.;

Инвестору - остальные жилые и нежилые помещения.

Предварительное распределение конкретных помещений производится Сторонами путем подписания протокола предварительного распределения площадей (приложение №1 к Контракту).

До подписания протокола предварительного распределения площадей ни одна из Сторон Контракта не вправе уступать свои имущественные права на конкретные помещения третьим лицам.

3.2. При завершении строительства Объекта раздел недвижимого имущества (за исключением прав на земельный участок, которые будут установлены и оформлены после государственной регистрации права (доли в праве) на здание) каждому участнику уточняется по экспликациям и техническим паспортам органов технической инвентаризации, которые изготавливаются по заявке Инвестора и согласовываются Сторонами.

3.3. Рыночная стоимость жилых помещений, подлежащих передаче по результатам реализации инвестиционного проекта в муниципальную собственность, не может составлять менее рыночной стоимости инвестиционного объекта перед началом работ по капитальному ремонту и реконструкции.

В случае, если рыночная стоимость жилых помещений, подлежащих передаче Администрации в соответствии с протоколом предварительного распределения площадей, составит менее рыночной стоимости инвестиционного объекта до начала реализации инвестиционного проекта, Администрации дополнительно передаются жилые помещения, рыночная стоимость которых составляет разницу между рыночной стоимостью инвестиционного объекта до начала реализации инвестиционного проекта и рыночной стоимостью помещений, определенных сторонами в протоколе предварительного распределения площадей.

3.4. Конкретное имущество, подлежащее передаче Администрации и Инвестору по итогам реализации Контракта, определяется на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

3.5. Оформление прав Сторон на созданное в результате реализации проекта имущество производится в установленном законом порядке после сдачи Объекта в эксплуатацию и выполнения Сторонами принятых обязательств с учетом всех дополнительных соглашений к Контракту и приложений к нему на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

### 4. СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ

4.1. Первый этап.

Содержание работ этапа:

4.1.1. Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации на Объект.

Начало этапа - дата подписания Контракта.

Окончание этапа - дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проект реконструкции.

Продолжительность этапа - не более __ месяцев.

4.2. Второй этап.

4.2.1. Получение разрешения на реконструкцию и производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Начало этапа - не позднее __ месяцев с даты подписания Контракта.

Окончание этапа - окончание строительно-монтажных работ.

Продолжительность этапа - не более _____ месяцев.

4.3. Третий этап.

Ввод Объекта в эксплуатацию - ______________ 2012 года.

4.4. Четвертый этап.

4.4.1. Оформление имущественных прав Сторон на данном этапе.

Начало этапа - дата оформления разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Окончание этапа - государственная регистрация права собственности за Сторонами на помещения, расположенные в инвестиционном объекте.

### 5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Администрация обязуется:

5.1.1. Оказывать Инвестору необходимое содействие в реализации проекта по вопросам, входящим в компетенцию Администрации, в том числе обеспечивать подготовку и принятие распорядительных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

5.1.2. После ввода объекта в эксплуатацию произвести оценку рыночной стоимости помещений, подлежащих передаче сторонам в соответствии с протоколом предварительного распределения площадей.

5.1.3. После ввода объекта в эксплуатацию и выполнения всех обязательств Сторон по осуществлению инвестиционного проекта обеспечить оформление в установленном порядке акта о результатах реализации инвестиционного проекта при условии представления Инвестором необходимого пакета документов.

5.2. Инвестор обязуется:

5.2.1. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по Контракту и сдачу Объекта приемочной комиссии по приемке законченных строительством зданий в сроки, определенные Контрактом, и с качеством в соответствии с действующими техническими нормами и регламентами.

5.2.2. Обеспечить ежеквартальное представление Администрации отчета о выполненных работах.

5.2.3. После заключения Контракта обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны, уборку строительных площадок и прилегающих к ним уличных полос.

5.2.4. Обеспечить лабораторный контроль качества строительства и продукции испытательными подразделениями (лабораториями), аттестованными в установленном порядке, или по договорам с привлеченными испытательными центрами, аккредитованными в соответствии с действующим законодательством.

5.2.5. Использовать при строительстве продукцию строительного назначения, имеющую сертификат соответствия продукции и услуг в строительстве, а также контроля качества продукции и услуг в строительстве, в том числе менеджмента качества, требованиям ГОСТ.

5.2.6. Нести на протяжении гарантийного срока, составляющего пять лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию, ответственность за недостатки используемых конструктивных элементов, строительно-монтажных и иных предусмотренных проектной документацией работ и отступление от указанных в проектной документации показателей, препятствующие нормальному использованию и эксплуатации инвестиционного объекта или его отдельных элементов.

5.2.7. В случае привлечения к реализации инвестиционного проекта третьих лиц с уступкой прав на результаты инвестиционной деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства об участии в долевом строительстве (публикация проектной декларации, государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве и пр.).

5.2.8. После ввода Объекта в эксплуатацию произвести передачу Администрации помещений, определенных сторонами в протоколе предварительного распределения площадей, а в случае, если рыночная стоимость указанных помещений составит менее рыночной стоимости Объекта до начала работ по капитальному ремонту и реконструкции, - передать дополнительные помещения в соответствии с п.3.3. Контракта.

5.2.9. Обеспечить в установленном законом порядке оформление и регистрацию права собственности Сторон на причитающиеся им доли (части) имущества Объекта в соответствии с условиями Контракта, дополнительных соглашений к Контракту.

### 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### 7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

7.2. Обязательства Сторон по Контракту прекращаются:

- по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;

- по выполнении Сторонами всех обязательств по Контракту, завершении расчетов и оформлении имущественных отношений согласно акту о результатах реализации инвестиционного проекта;

- при одностороннем отказе в случае, предусмотренном пунктом 7.6 Контракта.

7.3. В случае расторжения Контракта Администрация в течение 30 дней имеет приоритетное право принять решение о выкупе у Инвестора результатов произведенных работ на основании документов, подтверждающих затраты Инвестора.

7.4. В случае разногласий Сторон по определению суммы выкупа (размера затрат, понесенных Инвестором-Застройщиком на реализацию проекта по работам, принятым по актам приема-передачи, при расторжении Контракта, данный спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.

7.5. Возмещение Инвестору затрат в соответствии с п. 7.3 производится новым Инвестором в месячный срок после заключения с ним Контракта.

7.6. В случае, если Инвестор по истечении 6 месяцев с момента подписания Контракта не приступит к строительству объекта, Администрация имеет право на односторонний отказ от исполнения договора, влекущий расторжение Контракта на основании п. 3. ст. 450 ГК РФ, с уведомлением об этом Инвестора за 30 дней.

### 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) - стихийные бедствия, эпидемия, наводнение и т.д. - освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Контракту.

Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от продолжения Контракта без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

9.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

### 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением Контракта, путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный суд Курской области.

### 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. После подписания Контракта Стороны вправе назначить своих уполномоченных представителей по Контракту, определив их компетенцию и уведомив об этом друг друга письменно.

11.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

11.3. Контракт составлен в трех экземплярах - по одному для каждой Стороны и один для органа федеральной регистрационной службы. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Администрация города Железногорска | Инвестор ______________________________________ |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, Реквизиты: УФК по Курской области Администрация города Железногорска ИНН/КПП: 4633006046/463301001 ОКАТО: 38405000000 Счет: 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области БИК: 043807001 | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |
| Глава города ____________________ В. И. Солнцев М.П. (подпись) | _____________________ М.П. (подпись) |

# Приложение №1

# к инвестиционному контракту

# №___ от ___.___.20___

# протокол предварительного распределения площадей

Администрация города Железногорска от имени муниципального образования «город Железногорск» Курской области в лице главы города Железногорска Солнцева Виктора Ивановича, действующего на основании Устава города Железногорска Курской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ______________________________________________, в лице __________________________________,

(наименование организации - инвестора)

действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий протокол о нижеследующем:

1. После реализации инвестиционного проекта площади Инвестиционного объекта, передающиеся Сторонам, распределяются следующим образом:

- ___% общей площади, в том числе ___% жилой площади - Администрации;

- ___% общей площади, в том числе ___% жилой площади - Инвестору.

2.  В счёт установленных в п.1 настоящего протокола долей Сторонам передаются следующие помещения:

2.1. В собственность Администрации: _______% общей площади, или _______ кв. м., в том числе:

комната №_____ (этаж, площадь);

комната №_____ (этаж, площадь);

комната № _____ (этаж, площадь);

_________________________________

_________________________________

_________________________________

2.2. В собственность Инвестора: _______% общей площади, или _______ кв. м., в том числе:

комната №_____ (этаж, площадь);

комната №_____ (этаж, площадь);

комната №_____ (этаж, площадь);

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3. По результатам реализации инвестиционного проекта Сторонами составляется акт о результатах реализации инвестиционного проекта, в котором сведения о помещениях, подлежащих передаче Сторонам, могут быть уточнены.

Администрация                          			Инвестор

___________________________            		___________________________

___________________________           	___________________________